# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ v2.0

на разработку многостраничного сайта

Школы стрелковой подготовки «КАЛИБР»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Домен | www.voskres-calibr.ru |
| Версия ТЗ | 2.0 |
| Дата | 29.06.2026 |
| Статус | Утверждение заказчиком |

──────────────────────────────────────────────────

# Содержание

1. [Общая информация и цели](#1-общая-информация-и-цели)

2. [Стратегия релизов (v1 → v2 → v3)](#2-стратегия-релизов-v1--v2--v3)

3. [Конкурентный анализ и позиционирование](#3-конкурентный-анализ-и-позиционирование)

4. [Требования к дизайну и 3D-графике](#4-требования-к-дизайну-и-3d-графике)

5. [Структура сайта](#5-структура-сайта)

6. [Функциональные требования](#6-функциональные-требования)

7. [Технические требования](#7-технические-требования)

8. [Контент и услуги](#8-контент-и-услуги)

9. [Законодательные требования](#9-законодательные-требования)

10. [Этапы разработки и сроки](#10-этапы-разработки-и-сроки)

11. [Критерии приёмки](#11-критерии-приёмки)

12. [Приложения](#12-приложения)

──────────────────────────────────────────────────

# 1. Общая информация и цели

## 1.1. Реквизиты организации

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название | Школа стрелковой подготовки «КАЛИБР» |
| Текущий сайт | www.voskres-calibr.ru |
| Адрес | Московская область, г.о. Воскресенск, ул. Московская, зд. 23, стр. 1 |
| Телефоны | +7 (905) 503-23-89 (обучение/консультация) |
|  | +7 (925) 377-75-14 (услуги тира) |
|  | +7 (925) 344-45-14 |
| Email | kalibr.school@yandex.ru |
| Тип проекта | Многостраничный корпоративный сайт образовательной организации с функциональными сервисами |

## 1.2. Цели сайта

Сайт — полноценный цифровой продукт, а не визитка. Главная бизнес-цель: провести пользователя от первого визита до подтверждённой записи и готовности к экзамену/занятию с минимальным числом звонков.

Задачи:

Информирование о программах, услугах, расписании и документах

Онлайн-запись в тир и на курсы с управлением слотами

Калькулятор предварительного расчёта стоимости

Тренажёр-тест по правилам безопасного обращения с оружием (аналог экзамена Росгвардии)

Демонстрация преимуществ школы и регионального УТП

Соответствие законодательным требованиям к сайтам образовательных организаций

Интеграция 3D-визуализации для повышения вовлечённости и доверия к профессионализму школы

Не входит в v1–v2 (перенесено в v3):

Личный кабинет клиента (регистрация, история, документы, платежи)

Авторизация через Госуслуги (ESIA)

История платежей и загрузка документов клиентом

## 1.3. Целевая аудитория

| Сегмент | Потребность |
| --- | --- |
| Граждане (лицензия/продление) | Запись, чек-лист документов, подготовка к экзамену |
| Охранники и руководители ЧОО | Программы, расписание, заявления |
| Родители (детская секция) | Безопасность, расписание, стоимость |
| Спортсmen (IPSC, Action Air) | Секции, аренда, инфраструктура |
| Корпоративные клиенты | Аренда тира, подарочные сертификаты |

## 1.4. Ключевое УТП

«КАЛИБР» — **единственная лицензированная** школа стрелковой подготовки в Воскресенске с тиром 25 м, обучением граждан, подготовкой охранников и спортивными секциями IPSC / Action Air.

──────────────────────────────────────────────────

# 2. Стратегия релизов (v1 → v2 → v3)

Проект реализуется как полноценный продукт в три релиза. Каждый релиз — законченный, работающий сайт, готовый к эксплуатации.

## 2.1. Release v1 — «Публичный фундамент»

Срок: недели 1–10

Результат: запуск публичного сайта с полным контентом и базовой конверсией.

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Все публичные страницы | Главная, услуги (4 направления), контакты, `/docs/` |
| Дизайн-система | UI-kit, адаптив, версия для слабовидящих |
| 3D (базовый уровень) | Hero-сцена на главной (см. раздел 4.4) |
| Формы | «Записаться», «Перезвоните мне» → email администратору |
| Документы | Скачивание заявлений, договоров, прейскурантов (PDF/DOCX) |
| SEO-база | ЧПУ, meta, sitemap, robots, Яндекс.Метрика |
| Карты | Яндекс.Карты (primary), Google Maps (fallback embed) |
| CMS | Управление текстами, документами, FAQ, новостями |
| Отзывы | Виджет Яндекс.Карт (не самописный слайдер) |

## 2.2. Release v2 — «Сервисная платформа»

Срок: недели 11–22

Результат: полнофункциональный продукт с онлайн-сервисами.

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Онлайн-запись | Интерактивные слоты, подтверждение email + Telegram/WhatsApp |
| Расписание | Интерактивный календарь с фильтрами, PDF-экспорт |
| Калькулятор | Динамический расчёт по 5 прейскурантам |
| Тренажёр-тест | Режимы «Тренировка» / «Экзамен», CMS для вопросов |
| 3D (расширенный) | Интерактивная сцена «Стрельба в мишень», 3D-тур тира |
| FAQ | Структурированный по направлениям (как у лидеров рынка) |
| Админ-панель | Расписание, слоты, записи, вопросы теста, цены калькулятора |
| Уведомления | Email администратору + клиенту; опционально SMS (при подключении шлюза) |
| Интеграции | Telegram-бот уведомлений, WhatsApp deep-link |

## 2.3. Release v3 — «Личный кабинет» (отдельное ТЗ)

Срок: после стабилизации v2 (+12–16 недель)

Объём (предварительно):

Регистрация / авторизация (email + пароль; ESIA — опционально)

Профиль, история записей, предстоящие занятия

Скачивание документов (заявление, договор, сертификат)

Онлайн-запись из ЛК

История платежей (при подключении эквайринга)

Обращение в поддержку

**v3 оформляется отдельным приложением к настоящему ТЗ** после запуска и сбора метрик v2.

──────────────────────────────────────────────────

# 3. Конкурентный анализ и позиционирование

## 3.1. Референсы

| Сайт | Берём | Не берём |
| --- | --- | --- |
| Гридинъ (гридинъ.рф) | Онлайн-расписание со слотами, тест, чек-лист документов, версия для слабовидящих | Перегруженность текстом на одной странице |
| МГССК ДОСААФ (mgssk.ru) | FAQ по темам, блок преимуществ, широкая структура услуг | Устаревший визуал |
| Измайлово (tir-izmailovo.ru) | Ближайшие даты на первом экране | Слабая интерактивность |
| Булат (cspbulat.ru) | Современный UI, каталог услуг/оружия, эмоциональный контент | Фокус только на развлечение, без образовательного блока |
| СУВОРОВЪ (suvorov-csp.ru) | Тесты для самоподготовки | Устаревший дизайн |

## 3.2. Формула превосходства «КАЛИБР»

Ближайшие даты (Измайлово)
+ Онлайн-запись со слотами (Гридинъ)
+ Современный UI (Булат)
+ Тренажёр-тест (Гридинъ / СУВОРОВЪ)
+ 3D-визуализация (уникально для региона)
+ Региональное УТП «единственные в Воскресенске»

──────────────────────────────────────────────────

# 4. Требования к дизайну и 3D-графике

## 4.1. Общий стиль

Современный минимализм с акцентом на профессионализм и надёжность

Строгость — в типографике, сетке и структуре, не в «военном» декоре (камуфляж, клише с перекрестием)

Фотографии реального тира, инструкторов, занятий — приоритет над стоковыми иллюстрациями

Без hero-слайдера на главной: статичный hero + блок «Ближайшие занятия»

## 4.2. Цветовая палитра

| Элемент | Цвет | Применение |
| --- | --- | --- |
| Основной акцент | `#1A3A6B` | Хедер, CTA-секции, акцентные блоки |
| CTA-кнопки | `#1A3A6B` (primary), `#333333` (secondary) | Запись, скачивание |
| Текст | `#222222` | Основной контент |
| Фон | `#FFFFFF` / `#F5F5F5` | Контентные блоки |
| Успех / ошибка | `#2E7D32` / `#C62828` | Формы, тест |

## 4.3. Типографика и адаптив

Не более 2 шрифтов (рекомендация: Inter + Montserrat для заголовков)

Основной текст: 16px+, заголовки: 24px+

Mobile-first, breakpoints: 320, 768, 1024, 1440 px

Версия для слабовидящих: шрифт 18–20px, высококонтрастный режим, localStorage, prefers-reduced-motion

Анимации: только микро (hover, focus, переходы 150–250 ms). Без тяжёлых scroll-анимаций

## 4.4. 3D-графика — концепция и варианты реализации

3D используется точечно, для усиления доверия и вовлечённости, без ущерба производительности (см. 4.4.5).

### 4.4.1. Сцены и размещение

| # | Сцена | Страница | Приоритет | Релиз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hero: стрелок и мишень (общий ракурс тира) | Главная | Высокий | v1 |
| 2 | Интерактив: как человек стреляет в мишень | Главная / «О школе» / «Секции» | Высокий | v2 |
| 3 | 3D-тур тира 25 м (panorama / walkthrough) | «Секции» / «О школе» | Средний | v2 |
| 4 | Мишенная установка (разбор элементов) | «Секции», «Аренда» | Средний | v2 |
| 5 | Поза / стойка стрелка (обучающая) | «Обучение граждан» | Низкий | v2+ |

### 4.4.2. Сценарий «Как человек стреляет в мишень» (ключевая сцена)

Пользовательский сценарий:

1. На экране — упрощённая 3D-сцена: стрелок (силуэт/стилизованная модель), линия огня, мишень на дистанции 25 м

2. Пользователь нажимает «Показать технику» или прокручивает до блока — запускается пошаговая анимация:

Шаг 1: стойка и хват

Шаг 2: прицеливание

Шаг 3: контроль дыхания / спуск

Шаг 4: попадание / группировка на мишени

3. Под каждым шагом — краткая подпись (1–2 предложения) от методики школы

4. На мобильных — упрощённая версия (2D fallback или короткий loop-видео WebM)

Интерактив (v2):

Переключение шагов кнопками или свайпом

Опционально: поворот камеры вокруг стрелка (OrbitControls, ограниченный угол)

Без симуляции реального оружия и без «игровой стрельбы» — только обучающая визуализация

### 4.4.3. Варианты технической реализации 3D

| Вариант | Стек | Плюсы | Минусы | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Three.js + React Three Fiber | `@react-three/fiber`, `@react-three/drei`, GLTF/GLB | Полный контроль, интерактив, интеграция с Next.js, lazy load | Нужна 3D-модель (Blender), оптимизация полигонов | Основной вариант для v2 |
| B. Spline (spline.design) | Embed или `@splinetool/react-spline` | Быстрый прототип, редактор без кода | Зависимость от Spline, лимиты экспорта | Прототип v1 / hero v1 |
| C. Lottie / Rive (2.5D) | `lottie-react` / `@rive-app/react-canvas` | Лёгкий вес, отличный mobile, a11y | Не настоящий 3D, ограниченный orbit | Fallback для слабых устройств |
| D. Pre-rendered video | WebM/MP4 loop, `<video>` + poster | Максимальная совместимость | Нет интерактива | Fallback + reduced-motion |
| E. 3D-тур тира | Pannellum / Marzipano / Matterport embed | Реалистичность | Съёмка 360° или Matterport ($) | Тур тира v2 |

### 4.4.4. Рекомендуемая архитектура 3D (гибрид)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Устройство / prefers-reduced-motion / save-data       │
└───────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                            │
         ┌──────────────────┼──────────────────┐
         ▼                  ▼                  ▼
   [Desktop + GPU]    [Mobile mid]      [Low-end / a11y]
   R3F интерактив    R3F упрощённый    Lottie или Video
   GLB < 2 MB        GLB < 800 KB      < 500 KB

Pipeline контента:

1. Моделирование в Blender (стрелок — low-poly stylized, без детализации оружия по требованиям модерации)

2. Экспорт GLB (Draco compression)

3. Анимации — AnimationMixer или пошаговые keyframes по кнопкам

4. Текстуры — WebP, max 1024×1024

5. Загрузка — dynamic import, Suspense, placeholder skeleton

### 4.4.5. Производительность и доступность 3D

3D-блок не блокирует LCP: hero-poster (статичное изображение) до загрузки canvas

При prefers-reduced-motion: reduce — статичный кадр или видео без autoplay

При navigator.connection.saveData — только poster

FPS-таргет: 30 fps на mobile, 60 fps на desktop

Общий бюджет 3D-ассетов на страницу: ≤ 3 MB (gzip/brotli)

### 4.4.6. Ограничения контента 3D

Без детализированных моделей боевого оружия в «игровом» контексте

Стиль: учебный / спортивный, силуэты, схематичные мишени

Согласование макетов 3D-сцен с заказчиком до финального моделирования

──────────────────────────────────────────────────

# 5. Структура сайта

## 5.1. Навигация

Главная
Услуги ▾
  ├── Обучение граждан          /obuchenie-grazhdan/
  ├── Подготовка охранников     /okhranniki/
  ├── Секции и Action Air       /sektsii/
  └── Аренда тира               /arenda-tira/          [NEW: отдельный URL]
Расписание                      /raspisanie/           [v2: интерактив]
Цены и калькулятор              /tseny/                [v2: калькулятор]
Тренажёр-тест                   /trenazhyor/           [v2]
Сведения об образовательной     /docs/
организации
Контакты                        /kontakty/

Хедер (всегда видимый): логотип | меню | телефоны | кнопка «Записаться» | переключатель a11y | иконки мессенджеров

Футер: дублирование меню, реквизиты, политика ПДн, ©, ссылки на соцсети

## 5.2. Главная страница `/`

| Блок | Описание | Релиз |
| --- | --- | --- |
| Hero | Статичный оффер + 3D-сцена (poster → canvas) + CTA «Записаться» | v1 |
| Ближайшие занятия | 3–5 ближайших слотов с датой, типом, кнопкой «Записаться» | v1 статика → v2 live |
| 4 направления | Карточки-иконки с ссылками | v1 |
| 3D-блок «Техника стрельбы» | Интерактивная пошаговая анимация | v2 |
| О школе | Текст + embed YouTube | v1 |
| Преимущества | 4–6 пунктов с иконками | v1 |
| Популярные курсы | 3–4 карточки с ценой от и CTA | v1 |
| FAQ (краткий) | 5 вопросов + ссылка на полный FAQ | v2 |
| Отзывы | Виджет Яндекс.Карт | v1 |
| Контакты + карта | Яндекс.Карты | v1 |

**Исключено vs v1.0 ТЗ:** hero-слайдер, слайдер самописных отзывов.

## 5.3. Страницы услуг

Структура каждой страницы услуги (единый шаблон):

1. Hero с заголовком и CTA

2. Описание программы

3. Подпрограммы (аккордеон или якоря)

4. Чек-лист документов (иконки + скачивание)

5. Расписание по направлению (v1: таблица → v2: фильтр)

6. Стоимость (от) + ссылка на калькулятор

7. FAQ по направлению

8. Форма записи / кнопка на онлайн-запись

URL и контент — без изменений относительно v1.0 ТЗ, плюс:

/arenda-tira/ — вынесена из /sektsii/ для SEO («аренда тира Воскресенск»)

На /sektsii/ — блок IPSC / Action Air + 3D-тур тира (v2)

## 5.4. Расписание `/raspisanie/`

| Функция | v1 | v2 |
| --- | --- | --- |
| Таблица по дням недели | ✓ | ✓ |
| PDF для скачивания | ✓ | ✓ |
| Фильтр по направлению | — | ✓ |
| Календарь с датами | — | ✓ |
| Свободные места в слоте | — | ✓ |
| Кнопка «Записаться» у слота | ✓ (форма) | ✓ (слот) |

## 5.5. Цены и калькулятор `/tseny/`

Таблицы 5 прейскурантов (PDF + HTML)

Калькулятор (v2):

Выбор направления → программа → доп. услуги

Итог в реальном времени

Раскрытие «Что входит в стоимость»

CTA: «Записаться с этой программой» (prefill формы записи)

## 5.6. Тренажёр-тест `/trenazhyor/` (v2)

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| Тренировка | Все вопросы, показ правильного ответа и пояснения, без таймера |
| Экзамен | 10 вопросов, 1 ошибка допустима, одна попытка (как у Росгвардии), таймер опционально |

База вопросов — CMS админки

Ссылка на официальный PDF вопросов Росгвардии

Результат: % правильных, разбор ошибок, «Повторить»

Адаптив для mobile

## 5.7. Сведения об образовательной организации `/docs/`

13 обязательных подразделов — без изменений (Приказ №1493, ФЗ «Об образовании», ПП №1002).

Структура URL:

/docs/
/docs/osnovnye-svedeniya/
/docs/mesta-osushchestvleniya/
/docs/litsenziya/
... (остальные подразделы)

## 5.8. Контакты `/kontakty/`

Адрес, 3 телефона, email

График работы по дням

Яндекс.Карты + схема проезда

Форма «Перезвоните мне»

WhatsApp / Telegram (deep links)

Без Google Maps как primary

──────────────────────────────────────────────────

# 6. Функциональные требования

## 6.1. Онлайн-запись (v2)

Поля формы:

| Поле | Обязательность |
| --- | --- |
| ФИО | ✓ |
| Телефон | ✓ |
| Email | ✓ |
| Направление / программа | ✓ |
| Дата и время (из слотов) | ✓ |
| Комментарий | — |
| Согласие на обработку ПДн | ✓ |

Логика:

Слоты синхронизированы с расписанием и лимитами мест (настраиваются в админке)

Статусы записи: новая → подтверждена → отменена → завершена

Email клиенту: подтверждение заявки + инструкция «что взять с собой»

Email/Telegram администратору: новая запись

SMS — опционально при подключении шлюза (SMS.ru, smsc.ru); не блокирует запуск v2

reCAPTCHA v3 или Yandex SmartCaptcha

v1 (до v2): та же форма без привязки к слотам — выбор желаемой даты из dropdown + комментарий.

## 6.2. Калькулятор (v2)

Источник цен — админка (не hardcode)

Валюта: ₽, формат с пробелами: 12 500 ₽

Prefill записи: query-параметры ?service=...&price=...

## 6.3. Тренажёр (v2)

CRUD вопросов в админке: текст, 2–4 варианта, правильный, пояснение, категория

Импорт из CSV (опционально)

Статистика в админке: кол-во прохождений, средний балл (анонимно)

## 6.4. CMS / Админ-панель

| Модуль | v1 | v2 |
| --- | --- | --- |
| Страницы и блоки | ✓ | ✓ |
| Документы (upload PDF/DOCX) | ✓ | ✓ |
| FAQ | ✓ | ✓ |
| Новости | ✓ | ✓ |
| Расписание и слоты | — | ✓ |
| Записи клиентов | — | ✓ |
| Цены калькулятора | — | ✓ |
| База вопросов теста | — | ✓ |
| Пользователи админки (роли) | ✓ | ✓ |

Роли: superadmin, content, operator (только записи и расписание)

## 6.5. Версия для слабовидящих

Кнопка в хедере

Увеличение шрифта до 18–20px

Высококонтрастная тема

Сохранение в localStorage

3D заменяется на poster/видео-fallback

## 6.6. Исключено из v1–v2

| Функция | Причина | Релиз |
| --- | --- | --- |
| Личный кабинет | Отдельный объём | v3 |
| Госуслуги (ESIA) | Сложная интеграция | v3 |
| Полнотекстовый поиск | Низкий ROI при 15–20 страницах | Не планируется |
| Загрузка документов клиентом | Риск ПДн | v3 (при отдельной проработке) |
| История платежей | Требует эквайринг | v3 |

## 6.7. FAQ (v2)

Категории:

Обучение граждан (лицензия, продление, документы)

Охранники

Секции и дети

Аренда тира

Экзамен и тест

Общие (график, парковка, оплата)

──────────────────────────────────────────────────

# 7. Технические требования

## 7.1. Стек (фиксированный)

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 (App Router), TypeScript |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui |
| 3D | React Three Fiber + Three.js; fallback: Lottie / video |
| Backend | Next.js API Routes + отдельные server actions |
| CMS / Admin | Directus или Strapi (headless) |
| БД | PostgreSQL 16 |
| Кэш | Redis (сессии, rate limit) |
| Email | SMTP / UniSender / SendPulse |
| Файлы | S3-совместимое хранилище (Selectel / Yandex Object Storage) |
| Карты | Яндекс.Карты API 3.0 |
| Аналитика | Яндекс.Метрика + Webvisor |
| CAPTCHA | Yandex SmartCaptcha |

**Исключено:** MongoDB (реляционная модель предпочтительнее для записей и расписания).

## 7.2. Хостинг

Российский хостинг/VPS (Selectel, Timeweb Cloud, Yandex Cloud) — 152-ФЗ

SSL (Let's Encrypt или коммерческий)

Домен: voskres-calibr.ru

CDN для статики и 3D-ассетов (российский edge)

## 7.3. Безопасность

HTTPS everywhere

SmartCaptcha на всех формах

Rate limiting на API записи и теста

Политика конфиденциальности + cookie-баннер + согласие на ПДн

Резервное копирование БД: ежедневно, хранение 30 дней

Аудит зависимостей (Dependabot)

## 7.4. SEO

ЧПУ на латинице (транслит)

Уникальные title / description / h1 на каждой странице

OpenGraph + Twitter Card

Schema.org: EducationalOrganization, LocalBusiness, Course

sitemap.xml, robots.txt

Canonical URLs

## 7.5. Производительность

Метрики (Core Web Vitals, 75-й перцентиль, mobile):

| Метрика | Target |
| --- | --- |
| LCP | < 2.5 s |
| INP | < 200 ms |
| CLS | < 0.1 |

Практики:

Images: WebP/AVIF, lazy load, next/image

3D: lazy, Draco, отдельный chunk

SSR/SSG для публичных страниц

Brotli compression

**Исключено vs v1.0:** абстрактное «3 секунды на всех устройствах».

## 7.6. Интеграции v2

| Сервис | Назначение |
| --- | --- |
| Telegram Bot API | Уведомления администратору о новых записях |
| WhatsApp | `wa.me/79055032389?text=...` deep links |
| SMS-шлюз | Опционально, конфиг через env |
| Яндекс.Карты | Карта + отзывы |

──────────────────────────────────────────────────

# 8. Контент и услуги

## 8.1. Требования к текстам

Профессиональный тон, без «воды»

Каждая услуга: кому подходит → что входит → сколько длится → что принести → сколько стоит

Акцент на УТП «единственная лицензированная в Воскресенске»

## 8.2. Медиа

Фото: тир 25 м, занятия, инструкторы, здание (min 1920px по длинной стороне)

Видео: YouTube embed https://www.youtube.com/embed/AQzfHz-DuwQ

3D: см. раздел 4.4

Иконки: единый набор (Lucide / custom SVG)

## 8.3. Документы (обязательные к загрузке)

5 прейскурантов (PDF)

Устав, лицензия + приложение

Заявления и договоры (DOCX + PDF)

Расписание (PDF)

Образцы для /docs/

## 8.4. Перечень услуг

*Без изменений относительно v1.0 ТЗ (разделы 7.1–7.5).*

Действующее расписание (база для CMS):

| День | Время | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| Понедельник | 10:00–16:00 | Секция «Меткий выстрел» + консультация |
| Вторник | — | Методический день |
| Среда | 10:00–16:00 | Секция «Меткий выстрел» + консультация |
| Четверг | 10:00–17:00 | Обучение граждан + консультация |
| Пятница | 10:00–17:00 | Аттестация и периодическая проверка |
| Суббота (2-я, 4-я) | 10:00–16:00 | Секция «Калибр» (18+), по записи |
| Воскресенье | — | Выходной |

──────────────────────────────────────────────────

# 9. Законодательные требования

## 9.1. Нормативная база

Ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ»

ПП РФ от 10.10.2021 № 1002

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2023 № 1493

152-ФЗ «О персональных данных»

ФЗ «Об информации, информационных технологиях...» (версия для слабовидящих)

## 9.2. Обязательные подразделы `/docs/`

13 подразделов — полный перечень из v1.0 ТЗ без сокращений.

## 9.3. Персональные данные

Политика конфиденциальности (отдельная страница /privacy/)

Чекбокс согласия на каждой форме

Хранение заявок в РФ

Срок хранения заявок: 3 года (или по политике заказчика)

──────────────────────────────────────────────────

# 10. Этапы разработки и сроки

Общий срок v1 + v2: 22 недели (~5.5 месяцев)

## Фаза 0. Проектирование (нед. 1–3)

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| Утверждение ТЗ v2 | Подписанный документ |
| Wireframes всех страниц | Figma |
| Архитектура (ER, API, интеграции) | Документ |
| Концепт 3D-сцен | Storyboard + референсы |
| Выбор 3D-pipeline | Blender → GLB |

## Фаза 1. Дизайн (нед. 3–6)

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| UI-kit, типографика, a11y-тема | Figma |
| Дизайн всех страниц (desktop + mobile) | Figma |
| 3D: стиль моделей (stylized low-poly) | Moodboard |

## Фаза 2. Release v1 (нед. 6–10)

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| Вёрстка + CMS всех публичных страниц | Staging |
| `/docs/` полный | Staging |
| Hero 3D (Spline или R3F static) | Staging |
| Формы + email | Staging |
| SEO, Метрика | Staging |
| Наполнение контентом | Staging |
| UAT v1 → Production | v1 LIVE |

## Фаза 3. Release v2 — backend & services (нед. 11–18)

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| Модель расписания, слотов, записей | API |
| Админ-панель (полная) | Admin |
| Онлайн-запись с слотами | Production feature |
| Калькулятор | Production feature |
| Тренажёр-тест | Production feature |
| FAQ | Production feature |
| 3D интерактив «Техника стрельбы» | Production feature |
| 3D-тур тира (panorama) | Production feature |
| Telegram-уведомления | Production feature |

## Фаза 4. Стабилизация v2 (нед. 19–22)

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| QA, нагрузочное тестирование записи | Отчёт |
| Core Web Vitals audit | Green metrics |
| SEO-аудит | Отчёт |
| Обучение администраторов CMS | Видео + инструкция |
| UAT v2 → Production | v2 LIVE — полный продукт |

## Фаза 5. Release v3 — Личный кабинет (отдельный контракт)

| Ориентир | 12–16 недель после v2 |
| --- | --- |
| Документ | ТЗ v3 (приложение) |

──────────────────────────────────────────────────

# 11. Критерии приёмки

## 11.1. Release v1

Все URL из раздела 5 доступны и адаптивны (320–1440px)

13 подразделов /docs/ заполнены актуальными данными

Версия для слабовидящих работает, сохраняет состояние

Формы отправляют email, защищены captcha

Все документы скачиваются (PDF/DOCX)

Hero 3D загружается с fallback

LCP < 2.5s на mobile (PageSpeed)

Яндекс.Метрика фиксирует визиты

## 11.2. Release v2 (полный продукт)

Онлайн-запись: выбор слота → подтверждение email → запись в админке

Администратор может CRUD расписание, слоты, цены, вопросы

Калькулятор считает корректно по всем 5 прейскурантам

Тренажёр: режимы «Тренировка» и «Экзамен», CMS для вопросов

3D «Техника стрельбы»: 4 шага анимации, mobile fallback

3D-тур или panorama тира

FAQ не менее 20 вопросов

Telegram-уведомление о новой записи

Core Web Vitals в зелёной зоне (75p mobile)

0 критических уязвимостей (OWASP top 10)

──────────────────────────────────────────────────

# 12. Приложения

## Приложение А. Карта изменений v1.0 → v2.0

| Было (v1.0) | Стало (v2.0) |
| --- | --- |
| MVP-подход не оговорён | Явное разделение v1 / v2 / v3 |
| ЛК в первом релизе | ЛК → v3 |
| Hero-слайдер | Статичный hero + ближайшие занятия |
| «3 сек на всех устройствах» | Core Web Vitals |
| MongoDB как опция | PostgreSQL |
| Google Maps равноправно | Яндекс primary |
| Полнотекстовый поиск | FAQ вместо поиска |
| Слайдер отзывов | Яндекс.Карты |
| Госуслуги в ЛК | v3, опционально |
| Стек «или аналог» | Фиксированный стек |
| 15 недель на всё | 22 недели v1+v2 |
| 3D не было | Раздел 4.4, pipeline |
| Референс «грифень.рф» | Уточнённые референсы (Гридинъ и др.) |

## Приложение Б. 3D — оценка трудозатрат

| Сцена | Часы (ориентир) |
| --- | --- |
| Концепт + storyboard | 16 |
| Моделирование Blender (стрелок, мишень, тир) | 40–60 |
| R3F интеграция + анимации | 32–48 |
| Fallback Lottie/video | 8–16 |
| 3D-тур (съёмка или Matterport) | 16–40 |
| Итого 3D | 112–180 ч |

*Рекомендация: v1 hero — Spline/prototype; v2 — production R3F из Blender.*

## Приложение В. Структура БД (основные сущности v2)

services          — направления и программы
schedules         — шаблон расписания по дням недели
schedule_slots    — конкретные слоты (дата, время, мест, тип)
bookings          — записи клиентов
price_items       — позиции прейскурантов
calculator_rules  — правила калькулятора
test_questions    — вопросы тренажёра
test_sessions     — анонимные результаты (analytics)
documents         — файлы для скачивания
faq_items         — FAQ
admin_users       — пользователи админки
content_pages     — CMS-страницы

## Приложение Г. Release v3 (preview)

*Для отдельного ТЗ — не входит в объём v2.*

Auth (email, JWT/session)

User profile

My bookings

Document downloads (personalized)

Payment history (ЮKassa / СБП)

ESIA (optional)

──────────────────────────────────────────────────

ТЗ v2.0 составлено на основе:

ТЗ v1.0 (материалы заказчика)

Анализа voskres-calibr.ru

Конкурентного анализа (Гридинъ, МГССК, Измайлово, Булат, СУВОРОВЪ)

Технического аудита и рекомендаций по архитектуре

Требуется утверждение заказчиком: ☐

Дата утверждения: _______________

Подпись заказчика: _______________